|  |  |
| --- | --- |
| Tiltak som er utført i 2021 eller som fortsatt pågår | status |
| Ny ventilator er montert over kokesonen på kjøkkenet. | utført |
| Det andre badet er også revet ned til grunnen, taket er isolert på nytt, gulvet er avrettet, ny varmekabel er montert. | utført |
| Ryddet området nedenfor veien mot sjøen. | utført |
| Smøring og vedlikehold av båtvogna. | utført |
| Tiltak som tenkes utført videre i 2022 |  |
| Gjøre ferdig det ene badet slik at det kan tas i bruk til vi åpner igjen i 2022. Flislegge og gjøre ferdig det andre badet i løpet av sommeren. | utført |
| Gjøre ferdig omramminger og beise ferdig scenen. Vurdere om taktekkingen er ok. |  |
| Montere 4 strømuttak på trebrygga og 2 strømuttak på molobrygga.  | pågår |
| Skifte ut de tre lysmastene på moloen, samt montere en ny en ytterst på moloen. |  |
| Smøre opp båtvogna. | utført |
| Anskaffe høytrykkspyler til slippen. | utført |
| Pusse opp dieselpumpa og montere porter. | pågår |
| Isolere rundt grunnmuren til badene. | utført |
| Reparere fendringen på kaia. | pågår |
| Skifte ut wirene på molobrygga med kjetting. |  |
| Reparere fortøyning av trebrygga. |  |
| Sette på plass flyteelementene som ble revet av på utriggerne. |  |
| Montering av livbøyer. |  |
| Gjøre ferdig bakveggen på lageret. |  |
| Tiltak på litt lengre sikt |  |
| Montere lys i masten på berget.  |  |
| Skifte de resterende vinduene på kjøkkenet og i lillesalen som er oppråtnet. |  |
| Planere området ved veien |  |